A

APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7

Product Backlog

31 user stories organisées en 9 epics, avec critères INVEST et MoSCoW

⚡ J1 — Mme Lefèvre  🔧 J2 — Performance LLM  🔒 J3 — Sécurité  🛡️ J3-bis — RGPD

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | GROUPE 1 |
| --- | --- |
| Membres | [ Prénoms NOMS — à compléter par l'équipe ] |
| Sprint concerné | Cadrage + J1 + J2 + J3 + J3-bis |
| Version | v5.0 |
| Date de remise | 01/07/2026 |
| Statut | Draft |

💡 Convention de nommage :

Groupe1_product-backlog-v5.0.docx

EPICS : EDUTUTOR IA

9 épopées — EP-07 J1 · EP-08 J2 Performance · EP-09 J3 Sécurité

🟡 OBJECTIF Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune.

| ID | Epic | Activité (Story Map) | Stories incluses | SP | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire | US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c. |  |
| EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours | US-02, US-08, US-14 | n.c. |  |
| EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz | US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c. |  |
| EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz | US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c. |  |
| EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats | US-06, US-11, US-16 | n.c. |  |
| EP-06 | Conformité RGPD | Données personnelles | GDPR-01, GDPR-02, GDPR-03, US-17 | n.c. |  |
| EP-07 | Suivi enseignant ⚡ J1 | Dashboard enseignant | US-21, US-22, US-23 | 26 | ⚡ Ajout J1 — Mme Lefèvre |
| EP-08 | Performance & LLM 🔧 J2 | Optimisation génération | TECH-01, TECH-02, TECH-03 | 9 | 🔧 Ajout J2 — Latence |
| EP-09 | Sécurité LLM 🔒 J3 | Prompt injection | US-24, SEC-02, SEC-03 | 11 | 🔒 Ajout J3 — OWASP LLM-01 |

DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE

Critères partagés par toute l'équipe — mis à jour après perturbations J2/J3/J3-bis

DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning

Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :

□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)

□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Équipe tech / Admin / Établissement)

□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)

□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)

□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)

□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)

□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)

□ Pour les stories LLM : modèle cible, mesure attendue de latence, risque sécurité identifié

DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story

Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :

□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)

□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)

□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)

□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)

□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)

□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)

□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review

□ Pour les stories LLM : validation post-LLM, test adversarial si concerné, latence mesurée

□ Pour RGPD : export filtré strictement par utilisateur connecté (anti-leak inter-comptes)

✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| Stories étudiantes originales conservées (US-01 à US-20) | ☑ Oui | US-01 à US-20 présentes, non écrasées ✓ |
| Toutes les stories au format INVEST | ☑ Oui | Format vérifié sur les 31 stories ✓ |
| Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et justifiée | ☑ Oui | MoSCoW sur toutes les stories ✓ |
| Les 6 MUST originaux = 6 features F1-F6 imposées | ☑ Oui | US-01=F1, US-02=F2, US-03=F3, US-04=F4, US-05=F5, US-06=F6 ✓ |
| Les MUST ont des critères G/W/T complets | ☑ Oui | G/W/T complets pour tous les MUST ✓ |
| Chaque story rattachée à une Epic (EP-01 à EP-09) | ☑ Oui | Toutes rattachées à EP-01…EP-09 ✓ |
| Story points estimés — total 182 SP | ☑ Oui | 182 SP total ✓ |
| DoR et DoD rédigées et partagées | ☑ Oui | DoR 8 critères + DoD 9 critères ✓ |
| Backlog ordonné MUST → SHOULD → COULD → WON'T | ☑ Oui | Ordre strict respecté ✓ |
| Toutes les stories passées au crible INVEST | ☑ Oui | Format INVEST vérifié sur les 31 stories ✓ |
| ⚡ J1 — US-21 SHOULD + US-22 SHOULD + US-23 COULD | ☑ Oui | 3 stories Mme Lefèvre — EP-07 ✓ |
| 🔧 J2 — TECH-01 MUST + TECH-02 MUST + TECH-03 SHOULD | ☑ Oui | 3 stories Performance — EP-08 ✓ |
| 🔒 J3 — US-24 MUST + SEC-02 MUST + SEC-03 MUST | ☑ Oui | 3 stories Sécurité — EP-09 ✓ |
| 🛡️ J3-bis — GDPR-01 MUST + GDPR-02 SHOULD + GDPR-03 COULD | ☑ Oui | 3 stories RGPD — EP-06 ✓ |
| Stories non prioritaires en WON'T avec justification | ☑ Oui | US-18, US-19, US-20 reportées ✓ |

PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA

31 user stories · 182 SP — MUST → SHOULD → COULD → WON'T

Légende : Blanc = original  🟣 Violet = J1  🟠 Orange = J2  🔵 Bleu = J3  🟢 Vert = J3-bis RGPD  US-24 en rouge = story sécurité principale

| ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (G/W/T) | DoR | DoD | Sprint | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 MUST — 12 stories (48 SP) — Obligatoires pour le MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo |
| US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo |
| US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 15 s, afin de réviser rapidement sans abandonner la page. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM générés en < 15 s, JSON validé (4 options distinctes, 1 correcte) | □ | □ | S2 | Todo |
| US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo |
| US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail des corrections, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo |
| US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz, afin de suivre mon évolution. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo |
| US-24 | EP-09 | En tant qu'étudiant·e, je veux que les quiz générés à partir de mes cours soient fiables et non manipulables, afin d'avoir des évaluations intègres. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: cours uploadé contenant une instruction cachée (injection) W: le système génère un quiz T: system prompt séparé du contenu user, délimiteurs XML, injection neutralisée | □ | □ | S3 | Todo |
| SEC-02 | EP-09 | En tant qu'équipe, je veux valider la sortie du LLM, afin de garantir 4 options distinctes et une seule bonne réponse. | Équipe tech | MUST | 5 | G: quiz généré après patch W: sérialiseur DRF analyse la distribution T: HTTP 422 si uniformité frauduleuse (ex: 10 réponses identiques sur A) | □ | □ | S3 | Todo |
| SEC-03 | EP-09 | En tant qu'équipe, je veux automatiser au moins un test adversarial en CI, afin d'éviter une régression sécurité. | Équipe tech | MUST | 3 | G: patch sécurité appliqué W: push sur GitHub déclenche la CI T: GitHub Actions exécute le test T1, échec si injection réussie | □ | □ | S3 | Todo |
| TECH-01 | EP-08 | En tant qu'équipe, je veux benchmarker au moins 3 modèles LLM, afin de choisir une solution rapide et acceptable. | Équipe tech | MUST | 5 | G: modèle actuel trop lent (p95=51s) W: 5 runs × 3 modèles × même cours de référence T: tableau p50/p95/qualité/RAM, verdict argumenté | □ | □ | S2 | Todo |
| TECH-02 | EP-08 | En tant qu'équipe, je veux rédiger un ADR, afin de documenter le choix de modèle LLM et ses conséquences. | Équipe tech | MUST | 2 | G: benchmark terminé W: équipe rédige l'ADR format Michael Nygard T: ADR ≤ 1 page avec 5 sections (contexte, options, décision, justification, conséquences) | □ | □ | S2 | Todo |
| GDPR-01 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter mes données en JSON, afin d'exercer mon droit d'accès RGPD Art. 15. | Tous personas | MUST | 5 | G: user authentifié sur /settings W: clique 'Exporter mes données' T: ZIP téléchargé avec quizz.json + reponses.csv + audit.json, filtré par user | □ | □ | S3 | Todo |
| 🟡 SHOULD — 9 stories (35 SP) — Important, à faire si possible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog |
| US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 | [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog |
| US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog |
| US-21 | EP-07 | En tant qu'enseignant·e, je veux consulter les scores de mes étudiants, afin d'identifier rapidement ceux qui décrochent. | Enseignant·e | SHOULD | 5 | G: Mme Lefèvre sur /teacher/dashboard W: sélectionne sa classe T: tableau scores triés asc, seuil < 5/10 surligné rouge | □ | □ | S5 | Backlog |
| US-22 | EP-07 | En tant qu'enseignant·e, je veux visualiser la progression de ma classe par chapitre, afin de cibler mes rappels avant les examens. | Enseignant·e | SHOULD | 5 | G: Mme Lefèvre sur /teacher/dashboard W: utilise les filtres chapitre / période T: résultats mis à jour sans rechargement, filtres combinables | □ | □ | S6 | Backlog |
| TECH-03 | EP-08 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux voir un état de chargement pendant la génération, afin de comprendre que le site fonctionne. | Étudiant·e | SHOULD | 2 | G: user clique 'Générer un quiz' W: la génération est en cours T: spinner visible, message rassurant affiché | □ | □ | S3 | Backlog |
| GDPR-02 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux un bouton 'Exporter mes données', afin de télécharger mes informations depuis mon compte. | Tous personas | SHOULD | 2 | G: user authentifié sur /profil W: clique bouton 'Exporter mes données' T: téléchargement automatique déclenché, fichier horodaté | □ | □ | S5 | Backlog |
| 🟢 COULD — 7 stories (52 SP) — Bonus si le temps le permet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 | [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 | [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 | [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 | [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| US-23 | EP-07 | En tant qu'enseignant·e, je veux envoyer un conseil ciblé à un étudiant en difficulté, afin de l'aider à progresser. | Enseignant·e | COULD | 8 | G: Mme Lefèvre sur /teacher/dashboard W: clique 'Envoyer un conseil' T: formulaire message + notif in-app + email élève | □ | □ | n.c. | Backlog |
| GDPR-03 | EP-06 | En tant qu'équipe/DPO, je veux tracer les demandes SAR, afin de prouver la conformité CNIL et le suivi des demandes. | Admin / DPO | COULD | 5 | G: user soumet une demande d'accès RGPD W: la demande est traitée T: modèle DataRequest créé (qui, quand, statut, date réponse, hash export) | □ | □ | n.c. | Backlog |
| ⚫ WON'T — 3 stories (47 SP) — Hors Release 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 | Reporté Release 3+ — cible B2B trop large pour Release 1 | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 | Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 | Hors scope vision — gamification non prioritaire pour la révision | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| 31 stories · 182 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~56 SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

⚡ US-21/22/23 = J1   🔧 TECH-01/02/03 = J2   🔒 US-24 / SEC-02/03 = J3   🛡️ GDPR-01/02/03 = J3-bis