# Post-mortem blameless — Erreurs factuelles signalées dans les quiz générés

Date : 2026-07-02 · Rédacteurs : Équipe EduTutor IA (Groupe 1) · Sévérité : Moyenne (qualité produit, pas de fuite de données)

Principe blameless. On analyse le système et le processus, pas les personnes. L'objectif n'est pas de désigner un coupable mais de comprendre pourquoi l'erreur a pu se produire et comment l'empêcher de se reproduire. Une erreur qui atteint l'utilisateur est une défaillance de nos garde-fous, pas d'un individu.

## 1. Résumé

Mme Lefèvre, enseignante utilisatrice, a signalé que plusieurs questions générées contenaient des erreurs factuelles (bonne réponse incorrecte, ou énoncé ambigu). Le service produit bien 10 QCM valides structurellement (4 options, 1 bonne réponse), mais rien ne garantit l'exactitude factuelle du contenu, et aucun canal simple ne permettait à l'utilisateur de signaler une question erronée. La promesse J1 d'une « boucle de feedback » n'était donc pas réellement outillée.

## 2. Chronologie (timeline)

| Moment | Événement |
| --- | --- |
| J1 | Persona Mme Lefèvre ajoutée ; besoin d'une boucle de feedback identifié mais non priorisé. |
| J2 | Bascule du modèle LLM (latence) — focus performance, pas exactitude. |
| J3 | Durcissement sécurité (prompt injection) : la validation valide la structure, pas la véracité. |
| Mer. soir | Livraison MVP : quiz fonctionnels, exactitude non auditée. |
| Jeu. matin | Mme Lefèvre signale des erreurs factuelles sur ses cours. |
| Jeu. | Ouverture du présent post-mortem + audit qualité 50 questions. |

## 3. Impact

- Utilisateur : perte de confiance d'une utilisatrice clé (enseignante = cible stratégique J1).

- Produit : risque de réputation (« l'IA se trompe »), aligné avec le différenciateur raté « pédagogie ancrée, pas hallucinée ».

- Aucun impact sécurité / données personnelles.

## 4. Causes (analyse 5 Whys)

- Pourquoi des erreurs factuelles atteignent l'utilisateur ? → Aucune vérification d'exactitude après génération.

- Pourquoi ? → La validation post-LLM (J3) ne contrôle que la structure (schéma JSON, 4 options).

- Pourquoi ? → L'exactitude était supposée « suffisante » avec un bon modèle, sans mesure.

- Pourquoi ? → Pas d'audit qualité ni de boucle de signalement dans le périmètre MVP.

- Pourquoi ? → La boucle de feedback J1 a été identifiée mais dépriorisée face aux perturbations techniques (J2/J3).

Cause racine : absence d'un dispositif produit de mesure et de remontée de la qualité factuelle (la génération était traitée comme « terminée » dès que la structure était valide).

## 5. Ce qui a bien fonctionné

- La validation structurelle (J3) a évité les quiz malformés — l'incident est resté circonscrit à l'exactitude.

- Le signalement de l'utilisatrice a été pris au sérieux et tracé rapidement.

- L'ancrage « enseignant-first » (J1) a fait remonter le problème par la bonne personne.

## 6. Actions correctives (→ backlog)

| Action | Type | Priorité | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| Modèle QuestionReport + bouton « signaler cette question » | Correctif produit | Must | 5 pts |
| Audit qualité récurrent sur un échantillon de questions (cf. audit 50Q) | Process | Should | 3 pts |
| Consigne de prompt renforcée : « n'affirme que ce qui est explicitement dans le cours » | Correctif LLM | Should | 3 pts |
| Piste RAG (chaque réponse traçable à une source du cours) | Évolution R2 | Could | 13 pts |
| Boucle de feedback affichée dans le parcours (J1 tenue) | Correctif UX | Must | 3 pts |

## 7. Enseignements

- « Structurellement valide » ≠ « factuellement correct ». Nos garde-fous couvraient la forme, pas le fond.

- Une boucle de feedback n'est réelle que si elle est outillée (un canal de signalement), pas seulement mentionnée dans un persona.

- La qualité se mesure (audit échantillon) avant d'être affirmée.